干渉計制御作業部会の現状報告
LCGT f2f meeting 2010/6/15 @ICRR
東大理　麻生洋一

---
干渉計制御作業部会の概要
目的
LCGTの干渉計制御方法を決定する
長さ、アラインメント
堅牢性
迅速なロック
低雑音
略称 ISC (Interferometer Control and Sensing)
実際には干渉計の各種パラメータを決定し、他の作業部会に要求値を出す
作業の進め方
コア干渉計モデル
信号マトリックス
量子雑音
フィードバックによるループ雑音
古典雑音の入力
リアリスティックな
干渉計ノイズバジェット
ロック手順
干渉計空間モードパラメータの決定
Parametric Instability
変調器
ローカルセンサー
付随する検討事項

---
これまでの成果
干渉計長制御の手法は(仮)決定
帯域幅検討の一環として実施
RSEの可変帯域制御が、制御雑音も含めてなんとかなりそう
なことを示した
まだ最適化の余地は残っている
信号取得方式
Dual-Recycled-Fabry-Perot Michelson
ETMY
carrier
変調方式
f1
f1: 11.25MHz
f2: 45MHz
f2
ITMY
BRSE: f1=PM, f2=AM
DRSE: f1=PM, f2=PM
ITMX
ETMX
PRM
PRM
信号取得ポート
BS
	L-	L+	l+	l-	ls
BRSE	ASDC	REFL f2	POX f1	OMC DDM	REFL DDM
DRSE	ASDC	REFL f2	POX f2	OMC DDM	POX f1
SRM

---
デチューンはSRC信号にオフセットを載せる
ループ雑音

---
作業分担とツール
宗宮: 量子雑音最適化(ミラー反射率、Detuneパラメータ、ホモダイン位相)
        ツール: Mathematica ?
麻生: サイドバンド共振条件(干渉計長さ決定) ツール: Mathematica
宮川: 信号マトリックス計算, ループ雑音, ツール: Optickle(Matlabベース)
コア干渉計モデルの種

---
現在の作業
アラインメント制御 空間モード設計
アラインメント信号の大きさはRCの安定度に依存する
アラインメント信号はRCが「不安定な方が大きい」
不安定RCは重力波信号を減少させる他、有害な副作用が多い
LCGTのRCは放っておけばMarginally Stable(ほぼ不安定)
RCの安定化のためにはFoldingをするかもしれない
LCGTが予算化された場合、すぐトンネルを掘り始めるので、
Foldingするかしないかは早急に決めなければならない。

---
RCの安定性
Cavityの安定度: 横モード間隔がどれだけ狭いか (g-factorが1に近いか)
Cavity内を光が進む間にGouy位相がどれだけ進むか
一般にアーム共振器は長く、これが安定な共振器となるようにビームパラメータ
は選ばれる(=レイリーレンジが長い)
RCはレイリーレンジより大幅に短いため、Gouy位相はほとんど回らない
　(デフォルトのLCGTでは片道1.1度)
        不安定RCのデメリット
微小な腕共振器の不完全性でも高次モードがRCに共振
コントラスト低下
キャリア-サイドバンドオーバーラップの悪化
重力波サイドバンドの損失(SRC)
研磨精度、熱レンズに厳しい要求
RCは安定化したい
しかし安定すぎるとアラインメント
信号が取れない!
腕で生成した高次モードがRC内で生き残れない
高次モード生成
ミスアライン
適度に不安定なRC: 片道Gouy位相20度

---
RCの安定化
RC内でGouy位相を回す RC内でビームをフォーカス
ITMレンズ化: ITMのAR面に曲率を付けることでビームをフォーカス
構成はシンプル
宗宮さんの計算では「理屈上は可能」
角度揺れとビーム平行移動のカップリング
散乱光
短い曲率がサファイアミラーで実現可能か?
フォールディング:
RCを二枚の球面鏡で折り返す
干渉計のテレスコープと同じ構成
構成が複雑
角度制御すべき自由度が増える(?)
非点収差
折り返し鏡をどうやって保持するか?

---
5/14にCLIO-MQM Workshop後、早稲田で相談
麻生、宗宮、宮川、新井、山本、高橋、三代木、我妻、西田
        今後の作業方針を協議
折り返し鏡の防振はPRM、SRMと同等が必要
SAS的にフォールディングは無理では無さそう
とりあえずフォールディングするとどうなるか、Gouy位相20度を目標にパラメータを計算
天文台で辰巳さん指導の下、我妻君、西田さんが計算中
その後、空間モードに関する詳細なシミュレーションと、アラインメント信号計算を
 並行して行う
互い違いにSASを配置

---
作業の流れ
マイルストーン: 折り返しの可否、パラメータは夏ぐらいを目処に決めたい

---
その他の作業
Parametric Instability: 山元さんが詳細なレポート
サファイア鏡では問題にならない
変調器: 大前君が実験(中)
高効率のAMは可能
ロックアクィジション: 帯域検討の中で考察
グリーンロックが必要と思われる
40mの和泉君と新井さんにエールを送る
まとめ
ISCの目標は、長さ、アラインメントの制御則策定及び、
　コア干渉計モデルによるリアリスティックな雑音推定
長さ制御に関しては、一応の案が求まった
現在はアラインメント制御と関連して、空間モード設計を行なっている
折り返しのパラメータは夏ごろまでに決めたい