MCサーボキックオフテレコン
2014/10/21 14:30 -

---
Agenda
14:30 イントロ (麻生)
14:35 MC Servo Topology確認 (道村）
14:55 タスクリスト&担当者 確認 (麻生)
15:15 その他議論

---
前提(境界)条件
サスペンションはある。コイルドライバーもある。コイルドライバーに電圧を入力すれば，
ミラーは動く。
ピコモーターは真空槽の外に配線だけ出ている。ドライバーなどはこちらで用意。
MCはアラインされて，光はMC REFL定盤上でPDに入っている。(別タスクで検討)
RTSのハードは用意されている。ADCに信号を入れれば，RTSに取り込まれ，DAC
から信号を吐き出すことはできる。

---
Task List
1. サーボトポロジー確認，承認 (麻生, 道村)
* 今日やる。その後、以下のタスクをパラレルで進める。
2. サーボ設計関連 (道村，麻生 + 学生数人)
* 各コンポーネントの仕様(入力レンジ，効率，周波数応答等)の確認
* モデル構築 (麻生モデルを下地にする? GUIのあるLIGOのツールを使う?)
次ページに続く

---
3. 必要ハードの洗い出し
Key components: PD, Demodulator, MCボード, AOM, RTS, Coil Driver, Suspension
        Picomotor driver
* 各コンポーネントの設置位置確認(主にケーブル準備のため) (麻生)
* Demodulator (麻生)
 - I-Q Demodulator流用で良いか?
 - 復調位相はケーブルで合わせる?
* MCボード(道村，中野)
- LIGOの回路図を見て，機能ブロック図を描く
- KAGRAで必要な修正点はあるか?
- AOMとの接続は単なるBNCケーブル?
* MCボードとRTSの接続部分 (道村，中野)
 - ケーブル確認(種類，本数，長さ)
* RTSとサスペンションの接続部分 (大石，齊藤，宮川)
- 必要なケーブルの確認(種類，本数，長さ)
- ピコモータードライバー(ソフト，ハード，ケーブル)
4. 必要なハードの購入・製作
* 上記で洗い出された必要物品の購入と製作
5. インストール・調整
* 購入，製作された物品のインストールと調整

---
スケジュール
目標: IMCのロック = 1月末， 角度制御 = 2月末
タスク割り振り: 10/21
必要ハード洗い出し: by 11/4 (IOO会議)
ハード購入製作: 11月 - 12月
インストール: 来年1月